# Rapport de réalisation

La phase finale du projet est terminée et est présentée dans ce rapport. On y détaille la réalisation du site web servant d'interface à la base de donnée pour le projet Nantes 1900. D'une part la réalisation technique est détaillée, des outils utilisés aux moyens mobilisés, mais aussi les procédures de déploiement, les différents tests à chaque période, les prototypes rendus et le manuel du programme terminé. D'autre part sont expliquées les méthodes de développement mise en œuvre avec la gestion du projet et son suivi, avec l'aide de la méthode agile « Scrum », des réunions et de collaboration avec d'autres équipes. Pour chaque partie, ce rapport s'efforce de détailler les difficultés rencontrées et les solutions trouvées. Le rapport se termine par un bilan sur ce projet transversal. Un point est fait à la fin sur le travail qui a été décidé dans la continuité de ce qui a été réalisé à ce jour.

### Partie 1 – Outils

##### I – La base de données

La base de données utilisée reprend celle qui a été réalisée avant nous par François et Lucie. Il s'agit d'une base PostgreSQL 8.4.8 avec un module PostGIS qui permet de stocker des données de type SIG. Les modifications sur la base ont été faites avec le logiciel Pgadmin3 qui gère le PostGIS.

##### II – Le programme

Le programme a été codé en PHP 5 orienté objet, il génère un site web dynamique (html 5) et fonctionne sur un serveur Apache 2.2.
Aucun CMS ni IDE n'ont servi à la réalisation du programme.
Le logiciel qui a servi à faire tourner le programme en local était Wamp avec le serveur Apache cité. Les versions ont été contrôlées avec un fichier de log.
Un module libre de gestion des authentification a été ajouté et adapté, il s'agit d'un module créé par Jpmaster77 et qu'il distribue librement. Nous l'avons modifié pour l'adapter à la base de donnée et au programme lui-même.

### Partie 2 – Déroulement du logiciel

Admettons qu'une personne désireuse d'être enregistré comme étant un chercher veuille s'inscrire.
Il accède à un formulaire d'inscription :
Certains champs sont obligatoires et il ne pourra pas continuer s'ils ne sont pas correctement remplis.

L'administrateur s'authentifie afin de donner son droit au chercheur
L'administrateur peut donner des droits aux différents utilisateurs
Note : le libellé du niveau est indiqué dans le même formulaire.

Le chercheur peut alors s'authentifier
Son centre de contrôle lui permet d'ajouter, modifier, retirer et mettre en relation des données.
Par exemple, il va ajouter une rivière
Un tableau récapitulatif lui permet de visionner rapidement la base de donnée afin de voir si sa requête a été exécutée
Elle l'a été.
Il veut maintenant modifier l'historique de sa rivière
Il va la chercher dans une liste (ici la liste contient uniquement la rivière qu'il a ajoutée, la base de donnée étant vide lors de la livraison)

Plusieurs attributs de l'objet sont proposés pour la modification. Il choisi l'historique

Un rappel sur l'historique précédent lui est fait, et il est recopié dans un champs d'édition au cas où la modification est minime. Il peut aussi bien tout écraser par un nouvel historique.
Le même récapitulatif lui permet de vérifier :

Pour finir, il met en relation sa rivière avec une image.
Il fait un clic sur carte et choisi la carte (précédemment créée) qu'il veut lier.

Il accède à un formulaire dans lequel il peut décrire la relation qu'il crée.
Ici, on comprend que la carte qui représentait la rivière devait être valable de 1901 à 1909

Voici la requête qui est générée.

C'est seulement l'affichage de la fiche de la rivière ou du document qui sera affecté par cette mise en relation.

L'informateur peut accéder à une page où il peut réaliser ses propositions
Admettons que trois informateurs aient chacun leur version de la photo de l'usine LU à proposer.
Voici ce qu'un des informateurs aura lors du téléchargement de photo :

Le modérateur verra alors ces trois propositions d'ajout :

Il va décider de mettre la photo A en attente, et de valider la photo C.
(ici il clique sur « mettre en attente »)
La proposition mise en attente est placée à la fin du tableau de propositions d'ajout et est grisée.
Il valide ensuite la photo A

Enfin, quand un visiteur veut accéder à la photo, voici la fiche qui lui est présentée

### Partie 3 – Mise en œuvre

##### I – La base de données

La base de données nous a été fournies et nous avions créé des spécifications et une architecture en vue de l'exploiter. Pour que l'implémentation se fasse correctement, nous avons dû la retoucher, parfois de façon minime au sein des tables existantes, d'autres fois en créant de nouvelles tables. La structure de la base de données est fournie avec le projet réalisé.

###### a) Ajout de tables

Pour rappel, la base de données avait cette structure :
Nous y avons ajouté plusieurs tables.
En premier lieu, afin de gérer les utilisateurs, nous avons remplacé la table utilisateur par une nouvelle qui permet l'interfaçage avec le système d'authentification.
La table users garde les mêmes liaisons qu'avait la table utilisateurs.

En second lieu, afin d'intégrer la conception des propositions (d'ajout, de modification, de retrait) des informateurs, de nouvelles tables ont été créées pour stocker ces propositions.

Vient alors s'ajouter à la base de données les tables suivantes :

Une proposition peut être mise en attente, c'est le comportement commun à toutes les propositions. Quand elle est supprimée, la proposition même est supprimée de la base de donnée, tout comme quand elle est validée (dans ce cas il y a bien sûr un traitement au niveau du programme en PHP qui se fait)

Une proposition peut-être une proposition d'ajout. Pour proposer un ajout, il suffit d'indiquer le nom de la table bénéficiaire de l'ajout et des données à ajouter qui peuvent être condensées en une grande chaîne. La table proposition_ajout stocke ces informations (l'attribut données est à la limite du respect de la contrainte d'atomicité des données pour la première forme normale, mais comme le programme php a besoin de la chaîne condensée telle qu'elle est, et qu'il n'est donc pas question que le serveur de base de donnée découpe les données inscrites dedans, on peut considérer que cette condensation est elle-même une unité atomique).

Pour proposer un retrait, il suffit d'un nom de table et d'un id. C'est ce qui est stocké dans proposition_retir.

Pour proposer une modification, il faut indiquer le nom de la table, l'id de la donnée à modifier, l'attribut qui sera modifié, et les données qui remplaceront les précédentes. C'est ce qui est stocké dans proposition_modif.

###### b) Modification de tables

Certains réglages ont dû être fait sur des tables de la base de données originale afin qu'elle s'intègre mieux à notre conception. Il s'agit pour la plupart des cas de la clef primaire que l'on a choisi d'auto-incrémenter. Ainsi, plus besoin de la gérer dans le programme PHP.

La table relation aussi a dû être modifiée. Elle mettait en relation deux id de deux tables (pas forcément deux tables différentes). Mais comment savoir de quelle table vient l'id stockée ? Pour résoudre ce problème, la table bénéficie simplement de deux nouveaux champs nom_table1 et nom_table2 qui indiquent les noms des tables des ids « id1 » et « id2 ».

Encore une fois, toutes ces modifications seront faites avec le déploiement du programme sur les machines.

###### c) difficulté

La difficulté majeure de la manipulation de cette base de donnée est son orientation objet. La notion d'objet n'est pas complexe en soit, mais son utilisation, et donc la conception prévue par nos prédécesseurs n'était pas forcément évidente. Lors de la phase 1, nous avons longuement étudié cette structure de base de données, et c'est durant la réalisation que l'on s'est rendu compte des enjeux d'une telle approche : la factorisation du code en est une conséquence très intéressante. Le plus dur est d'exploiter toutes les subtilités conçues, et il a fallu de nombreuses version du programme avant d'avoir une architecture qui suive l'approche objet de la base et donc arriver au minimum de redondance de code.

La création de nouvelles tables nécessite toujours une retouche du code du programme PHP mais nous sommes arrivé à un stade où il est possible d'automatiser très simplement la création de nouvelles tables, à partir du moment ou elle hérite d'une des deux classes mères de la base de données.

L'autre difficulté a été de se décider sur la façon de stocker les données de type multimédia (image, son, vidéo etc.).
La première approche a été de stocker les données en brut dans la base, afin que celle-ci devienne complètement un espace de stockage des données liées à la maquette. La seconde approche a été de stocker dans un dossier les données et de renseigner dans la base le nom de la donnée. C'est la seconde méthode qui a été retenue car le temps d'accès est bien plus court et la base est plus facilement exportable.

Enfin, une dernière difficulté aura été la gestion du SIG. C'est suite à plusieurs réunions qu'il a été décidé que les données géométriques et géographiques seraient stockées automatiquement dans la base de donnée par l'intermédiaire d'une autre base. Nous avions donc à reprendre les tables de notre base et modifier l'attribut du SIG comme un SIG le plus abstrait possible. L'approche objet permettant alors d'y stocker une ligne, un point, ou toute autre classe qui en hérite.

##### II – Le programme en PHP

Pourquoi avoir présenté la base de donnée avant le programme, qui représente pourtant le cœur du projet que nous avions à faire ?
C'est pour mettre en évidence la logique selon laquelle nous devions être certain de la structure finale de la base de donnée avant de programmer son interface. Là encore, on peut poser la question : pourquoi ?
Clemence et Pierre sont deux étudiants en master d'histoire qui travaillent en collaboration avec nous. D'un coté nous devions leur fournir prématurément une interface afin qu'ils puissent commencer leur travail de stockage des données, et d'un autre coté ils devaient nous servir de testeurs. C'est pourquoi la base devait être finalisée d'emblée, afin que ce qu'ils ont rempli puisse être transporté à chaque mise à jour de la version « beta » du programme. La méthode agile « Scrum » se prêtait efficacement à cette pratique mais nous y reviendront ultérieurement dans ce dossier.
Nous avons déjà présenté les avantages et défauts du PHP, ainsi que son principe de fonctionnement dans le rapport de bibliographie. Nous avons également présenté l'architecture et les spécifications du programme dans le rapport de conception.
Il reste à présenter dans ce rapport de réalisation comment nous y sommes-nous pris pour proposer des prototypes fonctionnels à chaque version, quelles pratiques du php avons-nous adoptées et les difficultés rencontrées.

###### a) programme fonctionnel

Comme nous l'avons vu dans le rapport de conception, nous avons eu une approche originale de la question des utilisateurs : nous avons dressé un tableau présentant les actions qu'ils peuvent faire, et un arbre qui montrait les morceaux d'interface communs. Il fallait bien comprendre de cet arbre qu'il ne montrait pas les comportements communs, mais bien les blocs de programme qui pouvaient être réutilisés. Stratégiquement, nous devions donc créer intégralement l'interface du chercheur. Celle-ci avait alors des fonctions que l'on a pu réutiliser chez les autres utilisateurs : la recherche et la proposition de choix des données d'une table, l'affichage des données, les procédures d'ajout, de suppression et de modification de données (que l'on a pu découper selon les spécifications entre l'informateur et le modérateur), et bien sûr les fichiers liés à la structuration des objets utiles au programme.

La structuration des objets était importante car la base de donnée est orientée objet. Nous avons donc dû utiliser, comme prévu, l'approche objet du php (cf : spécifications en UML du rapport de conception). Nous avons pu alors factoriser les comportements communs dans la création de formulaires, dans la gestion d'ajout, de suppression et de modification, ou encore dans des fonctionnalités telles que l'affichage ou la recherche de données. Un exemple simple de cette structuration est montrée par le fragment de code suivant :

class ressource extends donnee
{

function formulaire_ajout_remplir()
{
parent::formulaire_ajout_remplir();
echo"

titre <input type=text size=30 name=titre_><br>
description <input type=text size=30 name=description><br>
date_debut_ressource <input type=text size=30 name=date_debut_ressource value='01/01/01'><br>
date_fin_ressource <input type=text size=30 name=date_fin_ressource value='01/01/01'><br>
archive_ressource <input type=text size=30 name=archive_ressource><br>
validation_ressource <input type=text size=30 name=validation_ressource><br>
mots_cles <input type=text size=30 name=mots_cles><br>
utilisateur <input type=text size=30 name=utilisateur><br>
objets <input type=text size=30 name=objets><br>
date_creation <input type=text size=30 name=date_creation><br>
date_maj <input type=text size=30 name=date_maj><br>
last_modified <input type=text size=30 name=last_modified><br>
";
}

(…)

class ressource_documentaire extends ressource
{

function formulaire_ajout_remplir()
{

parent::formulaire_ajout_remplir();

echo "reference_ressource<input type=text size=30 name=reference_ressource><br>
theme_ressource<input type=text size=30 name=theme_ressource><br>
auteur<input type=text size=30 name=auteur><br>
editeur<input type=text size=30 name=editeur><br>
disponibilite<input type=text size=30 name=disponibilite><br>
";
}
Ce code montre que toutes les données de type ressource peuvent construire un formulaire d'ajout de données en proposant les champs communs à toutes les ressources. Mais une ressource documentaire proposer des champs en plus, alors la classe fille « ressource_documentaire » propose elle aussi de construire le formulaire, mais en réutilisant la méthode de sa classe mère, tout en proposant des détails supplémentaires.

La règle à suivre, selon les conclusions des réunions, était « d'abord fonctionnel ». Donc nous avons réalisé des interfaces graphiques très sommaires, avec un minimum de présentation afin que l'expérience d'utilisation ne soit pas dramatiquement détériorée, et des rapports sur les données étaient affichés à chaque page, pour que les rapports d'erreur soient les plus clairs, et pouvoir réagir le plus vite possible.

Tous ces points montrent comment le programme a pu être rapidement déployé sur les machines afin d'être tout de suite utilisé, alors que toutes les fonctionnalités prévues n'étaient pas présentes.

###### b) Les pratiques de programmation PHP

Comme nous l'avons vu dans le premier rapport, le PHP est un langage qui permet de nombreuses libertés. Mais cette trop grande liberté est elle-même une contrainte à la programmation, car la complexité grandissante du programme est la conséquence d'une augmentation drastique des lignes de code, s'il n'y a pas de règles et de marches à suivre précises dès le début. Les spécifications et l'architecture ne permettent pas de décrire clairement toutes ces pratiques, et nous avons dû les écrire « noir sur blanc » et les suivre à la lettre.

Nous avons ainsi suivi certaines pratiques de programmation telles que par exemple :

- Coder tous les textes affichés afin de les stocker dans des fichiers de traduction pour l'internationalisation (fr.php contient tous les textes du programme).
- Définir un en-tête commun, inclus dans toutes les pages, qui inclus lui-même les fichiers importants à inclure
- Utilisé un fichier contenant toutes les constantes du programme, servant surtout pour la connexion à la base de données et au système d'authentification
- Centraliser toute la partie concernant la communication avec la base de données (connexion, prise de requête, envoi des requêtes, retour des réponses) dans un fichier commun (database.php)
- Programmer à la fois sur windows et à la fois sur linux avec deux navigateurs différents, pour être certains que les étudiants en histoire puissent utiliser le programme (et nous verrons par la suite pourquoi le choix aura été judicieux, avec le point concernant le déploiement sur un serveur en ligne)
- Décider de fonctions de conversion des données lorsqu'elles ne sont pas atomiques (transformation d'un tableau en chaîne, et réciproquement) pour les envoyer d'une page à l'autre quand c'est nécessaire.

Outre ces quelques pratiques, il y a une architecture très fortement marquée par des fonctions. Un exemple est ce qu'il y a de mieux pour illustrer ce fait :

<?php

include("../../include/session.php");
include("../../include/dataclass.php");
include("../../style/header.php");

/* la table concernee est passee en parametre.
On recupere son nom, et on cree l'instance de la classe dont le nom est celui donné en parametre.
on fait ensuite appel a la generation de formulaire propre à cet objet*/

echo $_GET['objet'];
$objet=$_GET['objet'];

// Affichage du formulaire d'ajout
$donnee = new $objet();
$donnee->formulaire_ajout();
?>

Ceci est l'intégralité du fichier concernant l'ajout de données. On peut voir les trois inclusions des trois fichiers importants (dataclass.php et session.php n'ayant pas à être inclus dans toutes les pages, il faut préciser leur inclusion ici) et le contenu de la page est généré (cf les commentaires).

On notera une possibilité du php qu'est la création d'une instance dont le nom de la classe n'est pas connu (il est passé en paramètre de la page).

###### c) Les difficultés

La difficulté majeure dans la réalisation du programme PHP résidait dans le traçage des variables. En effet, nous avons travaillé avec une grande confiance en les spécifications initiales, mais le fonctionnement même du programme a été modifié en cours de projet, comme cela avait été prévu (par exemple avec l'adaptation du travail sans le module SolR). Nous devions donc réadapter certaines parties du code à ces changements et certaines variables ou structures ne suivaient plus. Nous avons donc dû faire preuve de rigueur afin de modifier le code de façon à ce qu'il se réadapte aux changements.

Le bon coté de cette difficulté est que nous avons acquis une certaine expérience dans la modification du code du programme. Quand M. Kerouanton nous a demandé qu'un modérateur puisse avoir la possibilité supplémentaire de mettre en attente une proposition, en plus de la valider ou la supprimer, nous avons pu rapidement implémenter cette fonctionnalité.

S'il faut soulever une autre difficulté, on peut noter la compatibilité du programme avec linux et windows en même temps, mise en péril par le stockage des fichiers multimédia. La solution qui a été retenue est d'utiliser une variable d'environnement PHP qui indiquer le chemin d'accès du dossier du site, qui fonctionne sur l'architecture des dossiers des deux systèmes d'exploitation.

### Partie 4 – Tests

Nous avons décidé de réaliser une partie des tests de recette en présence des deux tuteurs avant la soutenance afin de décider des finalités à implémenter et être certain du fonctionnement global du programme.

Les tests de recette ponctuent la dimension organisationnelle originale de ce projet, puisque le cahier des charges est en constante évolution. Ainsi, de nombreux tests sont à revoir car leur comportement est devenu obsolète selon les nouveaux besoins.

D'autres tests de recette sont toujours d'actualité et ont été passé.

La réunion finale permettra de redéfinir ces tests obsolètes, voir les supprimer, et vérifier d'autres fonctionnalités non encore prévue à l'époque de la conception du programme.

Concernant les tests unitaires, la méthode Scrums que nous suivons nous a permis de réaliser les tests unitaires en suivant la méthode Test Driven Development.
Pour chaque fonction, il se déroule en 5 étapes :
1 – définir le test
2 – tester. Le test échoue car rien n'est encore codé
3 – Écrire la fonction qui permet de passer le test
4 – tester. S'il ne réussi pas, revenir à l'étape 3
5 – complexifier la fonction, faire les factorisations (très important dans le cadre de notre programme) et revenir à l'étape 4.

Ce type de test est bien plus adapté à notre projet que ne l'est PHPUnit qui n'est pas forcément applicable à un projet en constante évolution.

Pour finir, le projet a été repri à tour de rôle par les membres de l'équipe, sur une seule machine à la fois, et l'inégration s'est faite "en continu". On utilise donc une méthode dite d"Intégration continue"

Le détail de ces trois types de test sont détaillés dans le rapport de test.

### Conclusion
Ce rapport de réalisation montre que le projet a beaucoup évolué dû à la dimension organisationnelle de celui-ci, qui repose sur l'empirisme et la pluridisciplinarité, comme on a pu en voir les conséquences le long de ce rapport. Il a dû se faire tout en respectant également les méthodes académiques demandées par l'école et la difficulté aura été d'allier les deux. Notons que ce point est détaillé dans le rapport de dimension organisationnelle.
En résumé, la réalisation nous aura fait découvrir plus en détail la conception PHP orientée objet, le maniement d'une base de données orientée objet et la notion de SIG. Il nous aura permis de travailler en suivant une méthode agile (Scrum) avec des méthodes spécialisées de tests très proches du développement. Enfin, on aura appris de nombreuses pratiques de programmation en PHP que nous serons probablement amenés à ré-appliquer dans de futurs projets.

Le projet fonctionne comme il a été prévu à l'avant-dernière réunion, durant laquelle a été décidé qu'il serait finalement placé sur un serveur. C'est un petit travail supplémentaire qu'il nous est possible de réaliser après le rendu du rapport et la soutenance. Voilà sûrement ce qu'il en est de l'avenir du programme effectué, ce qui permettra la centralisation des données sur une base de données en ligne.